# СВАТІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від «29» травня 2019 р.    	                     м. Сватове                                                   № 46

«Про забезпечення підготовки  підприємств,

організацій, установ міста до роботи в

осінньо-зимовий період  2019 –2020 років»

Заслухавши інформацію першого заступника міського  голови Жаданової Л.В., директора КП «Сватове-тепло» Данильченка В.І., директора МКП «Сватівський водоканал» Карпцова Ю.М., директора КП «Сватове –благоустрій» Беденко І.В. про підсумки опалювального сезону 2018 – 2019 років в м. Сватове та розглянувши запропонований комплекс заходів і завдань з підготовки підприємств, організацій, установ, а також населення міста  до роботи в осінньо - зимовий період 2019-2020 років з метою  вирішення міською радою питань безперебійного забезпечення територіальної громади в цей період теплом, електроенергією, газом та іншими енергоносіями і забезпечення  виконання  з цією метою необхідних організаційно – технічних заходів, керуючись ст.30,40  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Виконавчий комітет Сватівської міської ради

ВИРІШИВ:

1.Інформацію першого заступника міського  голови   Жаданової Л.В, директора КП «Сватове-тепло» Данильченка В.І., директора    МКП «Сватівський водоканал» Карпцова Ю.М. , директора  КП «Сватове – благоустрій» Беденко І.В. про підсумки опалювального сезону 2018 – 2019 років в  м. Сватове прийняти до відома.

- Створити  міський  оперативний  штаб   з  підготовки житлово – комунального

господарства м. Сватове до роботи в осінньо – зимовий період 2019-2020 років у складі:

Жаданова Л.В. – голова штабу, перший заступник міського голови;

Данильченко В.І. – заступник голови штабу, директор КП  «Сватове – тепло»;

Шумаков С.А. – секретар штабу, провідний спеціаліст міської ради з комунальних     питань;

Члени штабу:

Середа А.З. – старший інспектор з енергетичного нагляду Сєвєродонецького відділення Державної інспекції енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та  теплової енергії у Луганській області;

Маханько П.Б.- начальник Сватівського РЕМ;

Карпцов. Ю.М. – директор МКП «Сватівський водоканал»;

Беденко І.В. – директор КП «Сватове – благоустрій»;

Вітковський М.І.- начальник Сватівської дільниці Новопсковського МУЕГГ

Жирова Я.В. -    директор КЗДО  «Малятко»;

Запара В.М. -    директор КЗДО  «Веселка»;

Кожина Г.С. -   директор КЗДО  «Журавка»;

Цікало Л.О.-    директор КЗДО «Сонечко»

Заярна Н.Ю. -  директор КЗДО «Центр розвитку дитини»

Ляхов С.В. -    директор КЗ «Сватівський міський клуб культури і дозвілля».

3. Затвердити заходи з підготовки житлово – комунального господарства м. Сватове до роботи в осінньо – зимовий період 2019-2020 років.(Додаються)

4.  Зобов’язати керівників підприємств, організацій, установ, приватних підприємців міста та міський    оперативний    штаб    з   підготовки    житлово   –  комунального   господарства    м. Сватове  до  роботи  в  осінньо – зимовий  період  2019-2020 років  забезпечити  виконання заходів з підготовки житлово – комунального господарства            м. Сватове до роботи в осінньо – зимовий період 2019-2020  років у встановлені терміни.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського  голови   Жаданову Л.В.

Сватівський міський голова				          Є.В.  Рибалко

Інформація по комунальним підприємствам міста по опалювальному сезону 2018-2019 років

Комунальне підприємство «Сватове-тепло» за опалювальний період 2018-2019рр. виробило та відпустило 3249,959 Гкал на котельнях №3 та №8 споживачам: с.Сосновий вул. В.Я. Чайки 20 (психіатрична лікарня) та кв.Мирний 3 (школа інтернат).

На виготовлення вище зазначених  калорій було використано:

- Газ                                         477330 м3

- Електроенергія                     286648 кВт

- Вода                                      10510  м3.

Комунальне підприємство «Сватове-благоустрій за опалювальний період використало протиожеледної суміші 266,8 тон для посипки доріг та тротуарів,та 3000 тони солі для посипки тротуарів та переходів. Для прочистки снігу булу задіяно 9 одиниць снігоприбиральної техніки.

Міське комунальне підприємство «Сватівський водоканал» при підготовці до опалювального сезону 2018-2019 виконані наступні заходи

дільниця водовідведення :

-  відремонтована покрівля на КНС-3    80кв. м;

- замінено аварійну ділянку самопливної каналізаційної мережі по вул. Челюскінців   60 м.п.;

- замінено засувку Д-400 мм          1 шт.

дільниця водопостачання :

-на свердловині №1 замінено насосне обладнання    1 шт.;

-відремонтовані оголовки на резервуарах питної води;

-замінено засувок                             6 шт.;

-пофарбовано трубопроводів на 2-му підйому     30 м.п.;

-накрито люків на станції 2-го підйому                    5 шт.;

-в осінньо-зимовий період усунено витоків води на мережах водопостачання

в кількості                                                                 25 шт.;

-виконаний ремонт в приміщенні машинного залу 2-го підйому вікон

10 шт..

Провідний спеціаліст

по комунальному господарству                                      С.А.Шумаков